Evolución de la migración del sitio web de MISTICA

¿Que es lo que tenemos?

Xaraya en Mistica.net: Xaraya esta instalado y funcional, hay un diseño puesto. Actualmente presenta un clon de funredes.org/mistica2 con la intención de familiarizarse de a poco con el manejo de los sistemas

Diseño: Primera versión del template integrado a Xaraya

Xaraya.com: Versión 0.9.9 el sistema se ve muy estable aunque todavía hay pocas funcionalidades

Estructura del sitio: Se encuentra integrada la propuesta de Benoît hecha en  noviembre, incompleta, y mas que todo vacía (o casi). La estructura es de tipo árbol como en cualquier sitio. Lo que hace el sitio multidimensional es que cada documento puede estar en varias secciones a la vez. Cuando se mira un documento (artículo) se ve las secciones donde está.

¿Que es lo que sabemos que falta hacer?

Mistica.net: Implementación de diseño, estructura y contenido real en forma espejo del actual MISTICA.

Diseño: Falta el diseño para cada página (lista de secciones y para otros módulos como forum, inscripción etc.) pero esto no se puede lograr hasta no conocer perfectamente el tipo de contenidos que tendría cada sección, es un trabajo sincronizado de construcción sobre la marcha. Sería bueno que Claudio mismo integre el próximo diseño a Xaraya (con el apoyo de Benoît).

Integrar diseño nuevo es bastante rápido y fácil. Integrar documentos nuevos también. Las funciones de "multisitio" todavía están un poco malas. Habrá que inventar algo para tener las versiones en varios idiomas (Jochen y Benoît).

Xaraya.com: La versión 1.0 de Xaraya toma tiempo a llegar, era prevista para diciembre, todavia no ha llegado pero va haber muchas funcionalidades nuevas a partir  del momento que llega esa versión.

Hace falta traducir varios módulos (por el momento solamente el modulo de búsqueda esta traducido) y el "core". Con prioridades a los módulos roles(inscripción), articles(gestión de documentos), y varBB(foro).

Seria bueno que todo el equipo comenzara a utilizar Xaraya tan pronto como sea posible. Y no que Benoît sea el único a usando Xaraya dentro de equipoweb.

Benoît: “Una opción seria abrir mistica.net al publico (y abandonar funredes.org/mistica2) me parece que será posible dentro de poco. Pero si hacemos eso necesitamos instalar otro Xaraya (una imagen) para hacer pruebas.”

Claudio: “Me parece una buena idea, tomará un poco de tiempo familiarizarse con Xaraya pero agilizará el trabajo de actualización del sitio y contribuirá con la capacitación de los nuevos administradores de contenido”

Estructura del sitio: Cuando se mira un documento (artículo) se ve las secciones donde está. Eso hace que el sitio es muy interesante en su navegación, pero significa también que para cada documento hay que saber muy bien en que secciones se va a ubicar (o si hay que cambiar / crear como por ejemplo secciones) por el momento el contenido de las varias secciones no esta definido así que ingresar un documento nuevo al sistema es un poco difícil. (Experiencia de  Benoît al intentar por primera vez ingresar un documento a la estructura)

¿Que es lo que hay que decidir?

Mistica.net:

¿Armamos dos sistemas espejos para trabajar en paralelo? Uno que sea un clon del actual funredes.org/mistica2 y otro que sea un espejo del sitio web de Mística iniciando ya la migración o nos abocamos solamente a la migración dejando el “clon” de lado

Diseño:
¿Avanzamos con el diseño actual?

¿Planteamos una alternativa?

¿La socializamos en equipoweb o en Mística?

Xaraya.com: ¿Esperamos la versión 1.0?

Estructura del sitio:

¿Comenzamos a migrar contenidos y construir la estructura sobre la marcha?
Nota: El presente documento es una reorganización de un email enviado por BL al equipoweb@funredes.org con aportes de CP

